




ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДИЗАЙНЕРСКИХ РАБОТ № 20/21



	г. Москва
	12 апреля  2021 г.



ИП Лаврентьева Ирина Юрьевна, ИНН 732714852605, ГРНИП 318774600278810 от 24.05.2018, зарегистрированная по адресу: Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, Троицкий б-р д. 7 кв. 96, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Лушпенко Наталья Викторовна, паспорт 45 07 795944, выдан ОВД района Хорошево-Мневники г.Москвы, 12.05.2005г,зарегистрированный по адресу: РФ, г.Москва, ул. Маршала Жукова, д.28, кв.58,  именуемый в  дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,

именуемые совместно «Стороны», а каждый в отдельности «Сторона»,

руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации и иными применимыми нормами законодательства Российской Федерации, заключили настоящий договор подряда на выполнение дизайнерских работ (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ связанных с проектированием интерьера квартиры, общей площадью 132,7 кв.м., находящейся по адресу: г.Москва, бульвар Генерала Карбышева, д. 13А, кв. 386,387
и указанных в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.

1.2. Пакет документов, передаваемых Заказчику по завершении работ, оговорен в Приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Дополнительные работы (услуги), оказываемые Исполнителем Заказчику, будут определяться ими в изменениях (дополнениях, приложениях) к настоящему Договору, в которых Стороны обязаны указывать сумму вознаграждения Исполнителя, сроки и порядок оказания дополнительных работ (услуг).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. предоставить Заказчику документацию поэтапно, согласно графику выполнения работ, указанному в Приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора;

2.1.2. выполнять работы в соответствии с техническим заданием Заказчика и иными исходными данными, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. расторгнуть настоящий Договор, если Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней не внесет сумму предоплаты, указанную в Приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора;

2.2.2. продлить сроки выполнения работ, если Заказчик своевременно не предоставит информацию и документацию, необходимую для выполнения работ по Договору;

2.2.3. отказаться от оказания Заказчику тех или иных дополнительных работ (услуг) в соответствии с запросом Заказчика, если, по мнению Исполнителя, оказание этих работ (услуг) невозможно в соответствии с нормами действующего законодательства;

2.2.4. привлечь к оказанию работ (услуг) третьих лиц при условии предварительного согласования с Заказчиком, оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия данных третьих лиц, как за свои собственные;

2.2.5. досрочно завершить работы при условии их выполнения в полном объеме и в надлежащем качестве, удовлетворяющем Заказчика.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. принять и оплатить результат работ, выполненных Исполнителем, в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

2.3.2. своевременно обеспечивать Исполнителя необходимой для выполнения условий Договора информацией, а также в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора и оформления однозначно трактуемого задания предоставить Исполнителю план БТИ с экспликацией.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. контролировать и получать полную информацию о ходе проведения Исполнителем работ в рамках настоящего Договора;

2.4.2. досрочно расторгнуть настоящий Договор, компенсировав Исполнителю произведенные затраты;

2.4.3. привлечь к оказанию работ (услуг) третьих лиц без согласования с Заказчиком, оставаясь ответственным перед ним за действия третьих лиц, как за свои собственные;

2.4.4. назначить доверенное лицо для работы с Исполнителем, информировав об этом Исполнителя.

2.5. В случае изменения Заказчиком задания, Стороны составляют уточнение к заданию, определяют новые сроки и график работ. Исполнитель имеет право в этом случае выставить Заказчику счет на оплату дополнительных работ.

2.6. В случае изменения утвержденных планировочных решений, которое влечет внесение корректировок в технические чертежи и визуализацию, инициированного Заказчиком на третьем этапе, оговоренном в Приложении № 2, Исполнитель имеет право выставить Заказчику счет на оплату дополнительных работ.

3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Сумма работ по настоящему Договору рассчитывается исходя из объемов работ, размера помещения 132,7 кв.м. и составляет 4500 руб. (включая все применимые налоги, сборы, комиссии и иные аналогичные платежи). Общая стоимость работ составляет  513 400 руб.

Оплата производится наличными (или) безналичным путем по решению Заказчика в соответствии с графиком оплаты, приведенным в Приложении № 2 к настоящему Договору.

3.2. Датой выполнения Заказчиком своих обязательств по оплате причитающегося Исполнителю вознаграждения (предоплаты) будет считаться дата получения денежных средств Исполнителем.

3.3. Стоимость дополнительных работ, возникающих по инициативе Заказчика, определяется Сторонами на основании дополнительного соглашения и оплачивается Заказчиком в размере 100% в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания такого дополнительного соглашения.

3.4. Общая стоимость работ пересчитывается после обмера объекта и при изменении объема площади составляется доп. соглашение. 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ РАБОТ

4.1. При выполнении взятых на себя обязательств, Стороны обязуются принимать во внимание рекомендации, предлагаемые друг другу по предмету настоящего Договора.

4.2. Стороны обязуются немедленно информировать друг друга о затруднениях, препятствующих реализации настоящего Договора, для своевременного принятия необходимых мер.

4.3. В случае невозможности выполнить принятые на себя обязательства в полном объеме или частично, а также в установленный срок, Стороны сообщают об этом друг другу в письменной форме с указанием (и, по возможности, документальным подтверждением) причин, повлекших за собой невыполнение обязательств.

4.4. Работы по настоящему Договору выполняются Исполнителем поэтапно, согласно Приложению № 2 к настоящему Договору.

Каждый выполненный этап работ оформляется Сторонами соответствующим актом.

4.5. Завершение работ по настоящему Договору оформляется Сторонами актом о закрытии Договора (окончательный акт сдачи-приемки работ). При этом если Исполнителем по окончании им работ по настоящему Договору будет составлен и направлен для подписания Заказчику акт, и Заказчик, подтвердив Исполнителю получение соответствующего акта, в течение 10 (десяти) рабочих дней не подпишет и не пришлет его Исполнителю, равно как и не предъявит к нему претензий в каком-либо виде, то Исполнитель будет считаться полностью исполнившим свои обязательства по настоящему Договору на 11 (одиннадцатый) рабочий день с момента подтверждения Заказчиком получения соответствующего акта для подписания.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1    За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Стороны могут быть освобождены от ответственности в определенных случаях, которые наступили независимо от воли Сторон, после заключения Договора и препятствовали полному или частичному исполнению ими своих обязательств (форс-мажор) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2     Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком и (или) третьими лицами, если Заказчик воздержался от совершения действий, рекомендованных Исполнителем, и это действие (бездействие) повлекло неблагоприятные последствия для Заказчика и (или) третьих лиц.

5.3     В случае если по каким-либо причинам результат работ Исполнителя не может быть реализован (не утверждение в Государственной жилищной инспекции города Москвыи т.д.), то Исполнитель обязуется безвозмездно внести в него необходимые коррективы, позволяющие его реализовать.

5.4 В случае нарушения сроков оплаты, установленных настоящим Договором, Исполнитель имеет право выставить Заказчику штраф в размере 0,1% от просроченной суммы платежа за каждый календарный день просрочки. Использование своего права Исполнитель обязан подтвердить в письменной форме Заказчику в период действия настоящего Договора.

5.5 В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ (включая, но не ограничиваясь, этапа работ), указанных в Приложении № 2 к настоящему Договору, Заказчик имеет право выставить Исполнителю штраф в размере 0,1% от стоимости данных работ за каждый день просрочки выполнения работ.

5.6 Исполнитель не несет ответственности за срывы сроков подрядчиками (строительной бригадой, поставщиков материалов, изготовителями мебели, освещения и т.д.).

6 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1    Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и согласования задания Заказчиком и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, инициированному одной из них с предварительным (за 10 (десять) рабочих дней) уведомлением другой Стороны, при этом неполучение отказа последней в расторжении Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления будет являться согласием расторгнуть Договор.

6.3 Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в случае:

· нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных настоящим Договором;

· немотивированного отказа от подписания промежуточного и окончательного актов сдачи-приемки работ по настоящему Договору.

Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор, компенсировав Исполнителю произведенные затраты.

6.4 В случае, расторжения Договора до завершения работ по инициативе любой из Сторон эскизы и другая разработанная документация остается у Исполнителя до момента произведения Сторонами полного взаиморасчета.

6.5 По соглашению Сторон Договор может быть пролонгирован на новый срок.


7 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1 Любые сообщения Стороны отправляют друг другу в письменном виде заказными письмами, нарочным, курьером под расписку о получении, а также факсимильными сообщениями (с последующим подтверждением в получении) или сообщениями по электронной почте, используя следующие адреса электронной почты:

· В отношении Заказчика: klass200@list.ru

· В отношении Исполнителя: info@lavka-design.com.

7.2 В процессе выполнения настоящего Договора Стороны могут также составлять протоколы, дополнительные соглашения, приложения и иные документы, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.3 По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором или возникающим из него и по поводу него, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

7.4 В случае возникновения споров Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.

7.5 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они будут разрешаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в судебном порядке.

Взаимоотношения, возникающие в результате настоящего Договора и по поводу него с государственными органами Российской Федерации и органами местного самоуправления, а также с третьими лицами, каждая из Сторон урегулирует самостоятельно.

7.6 Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме за надлежащими подписями обеих Сторон.

7.7 Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

7.8 Приложениями к настоящему Договору являются:

Приложение № 1 – «Задание на проектирование и дизайн»;
Приложение № 2 – «График выполнения и оплаты работ»;

8 АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик
	Исполнитель


	Адрес: г.Москва, 
	Адрес: г. Москва, г. Троицк, Троицкий б-р д. 7 кв. 96

	Тел.: +7 (916) 103-92-65
	Тел.: +7 (916) 568-97-83

	E-mail:  klass200@list.ru

	E-mail: info@lavka-design.com

	
	

	
	Банк: Филиал Точка Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие» 
Счёт № 40802810401500016199 RUB.
БИК: 044525999 
Город: Москва 
Корр.счёт: 30101810845250000999

	
	

	
	

	
Подпись: ________________________________
	
Подпись: ________________________________

	Лушпенко Наталья Викторовна
	Лаврентьева Ирина Юрьевна
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Приложение № 1 к Договору подряда на выполнение дизайнерских работ № 20/21 от 12 апреля  2021 г.
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