Договор № ___________
на выполнение работ по ремонту жилого помещения

[bookmark: _GoBack]г. __________________	«__»_____________ г.
__________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
[bookmark: P22]1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту квартиры, общей площадью _____ м², расположенной(-ного) на ____ этаже _____-этажного жилого дома по адресу: _______________________________________________ (далее – Объект), в соответствии с Заданием Заказчика, с условиями настоящего Договора и приложениями к нему, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену.
1.2. Подрядчик самостоятельно закупает черновые материалы для осуществления работ на Объекте, после получения от Заказчика предварительной оплаты черновых материалов. После приобретения черновых материалов Подрядчик обязан полностью отчитаться перед Заказчиком по понесённым расходам, предоставив Заказчику все квитанции и чеки, при необходимости по требованию Заказчика предъявить для осмотра материалы. Чистовые материалы заказывает и обеспечивает доставку на Объект Заказчик. Подрядчик обязан заблаговременно уведомить Заказчика о необходимости предоставления чистовых материалов для ремонта. 
1.3. Подрядчик выполняет все виды работ по ремонту, согласно чертежам и интерьерному решению Заказчика, с которыми Подрядчик ознакомлен, за исключением следующих работ:
· установка дверей;
· монтаж и производство сауны;
· наливной пол (бетон);
· декоративная штукатурка;
· демонтаж и усиление бетонной стены.
1.4. Стороны согласовали следующие требования к качеству выполняемых работ: соответствие чертежам и интерьерному решению Заказчика.
1.5. Жилое помещение, указанное в п. 1.1 настоящего Договора, принадлежит Заказчику на праве собственности на основании _________________________, что подтверждается __________________________.
1.6. Подрядчик обязуется составить Техническое задание на основании чертежей и интерьерного решения Заказчика.
1.7. Сроки составления задания: с «__»_____________ г. по «__»_____________ г.
1.8. Для составления Подрядчиком задания на выполнение работы Заказчик обязан предоставить следующие исходные данные: ________________________________ до «__»_____________ г. Все сведения и документы должны быть предоставлены в письменной форме посредством электронных средств связи: по электронной почте или в рабочей группе обсуждения проекта с представителями от Подрядчика и Заказчика, созданной в приложении WhatsApp. Контактные данные:
· со стороны Заказчика
электронная почта: ____________________;
номер телефона, ассоциированного с WhatsApp: 
· со стороны Подрядчика
электронная почта: ____________________;
номер телефона, ассоциированного с WhatsApp: ________________.
1.9. После получения задания на выполнение работы, составленного Подрядчиком, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) дней утвердить его или мотивированно отказаться от его согласования. В противном случае Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. Все уведомления осуществляются сторонами в письменной форме способом, указанным в п. 1.8.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Не позднее __________ (_________) __________ календарных дней с момента поставки материалов приступить к выполнению работ по ремонту Объекта с привлечением своих работников и с использованием собственного оборудования.
2.1.2. Выполнить работы из качественных новых материалов с представлением квитанций и чеков, подтверждающих все расходы на материалы.
2.1.3. При необходимости и по запросу Заказчика предоставить для ознакомления сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов и оборудования.
2.1.4. По окончании работ в срок __________ (______________) __________ календарных дней вывезти самостоятельно и за свой счёт принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты и строительный мусор.
2.1.5. По окончании работ в срок __________ (______________) __________ календарных дней уведомить Заказчика о готовности выполненных работ к приёмке в письменной форме способом, указанным в п. 1.8.
2.1.6. Ко дню сдачи-приёмке результатов работ подготовить оригиналы следующих документов: акта сдачи-приёмки выполненных работ, счета на оплату.
2.1.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний и о способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность её завершения в срок.
2.1.8. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, не соответствующие требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Не позднее ___________ (_________) __________ календарных дней с момента подписания Договора обеспечить доступ Подрядчика к Объекту, выдать Подрядчику _____ экземпляр(ов) ключей от Объекта.
2.2.3. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.
2.2.4. Осмотреть и принять выполненные работы не позднее _____ (_______) __________ календарных дней с момента получения соответствующего уведомления от Подрядчика, а при обнаружении недостатков в работах или иных отклонений, ухудшающих результат работ, заявить об этом Подрядчику и потребовать безвозмездного устранения недостатков или отказаться от исполнения Договора.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения документально подтвержденных убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным,
2.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения документально подтвержденных убытков.
2.3.4. В любое время до сдачи результата работ отказаться от настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
2.3.5. По согласованию с Подрядчиком приобретать необходимые оборудование и материалы. 
2.4. Подрядчик вправе:
 2.4.1.  Привлекать для выполнения работ по настоящему Договору субподрядчиков и третьих лиц, при этом ответственность за действия третьих лиц и субподрядчиков полностью несёт Подрядчик.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:
3.1.1. Начало работ: «__»________________ г.
3.1.2. Окончание работ: «__»_____________ г.
3.1.3. Общая продолжительность работ составляет ______________________________________________.
4. Стоимость работ, порядок оплаты
4.1. Стоимость всех работ по выполнению ремонта Объекта составляет _____________________ (_________________________________________________________________) рублей 00 копеек.
Стоимость работ включает компенсацию издержек Подрядчика.
4.2. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в полном объёме в течение __________ (_________) __________ (рабочих/банковских/календарных) дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ.
4.3. Стоимость работ может быть изменена только по письменному соглашению Сторон.
4.4. Оплата производится Заказчиком в российских рублях. Форма оплаты — безналичный расчёт по реквизитам Подрядчика, указанным в Договоре, либо расчёт путём передачи наличных денежных средств.
5. Порядок сдачи-приёмки выполненных работ
5.1. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ (Приложение №1 к настоящему Договору).
5.3. При отказе от подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ в нем делается соответствующая отметка об этом. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в самом акте.
6. Ответственность Сторон
6.1. Подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обременённых правами третьих лиц, в размере причинённых Заказчику убытков.
6.2. Подрядчик несёт ответственность за произошедшие по его вине утрату и/или повреждение имущества Заказчика, находящегося в Объекте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счёт заменить указанное имущество аналогичным или при невозможности этого возместить Заказчику ущерб.
6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать помещение для проживания или иным образом препятствующими использованию помещения по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:
6.3.1. Направить Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков в разумный срок.
6.3.2. Направить Подрядчику требование о соразмерном уменьшении установленной за работу цены.
6.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.
6.3.4. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причинённых просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ в помещение.
6.3.5. Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и предъявить требование о возмещении причинённых убытков.
6.4. За ущерб, причинённый третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинён вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
6.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до её приёмки Заказчиком несёт Подрядчик.
6.6. При просрочке оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере ______% от неуплаченной суммы за каждый день такой просрочки.
6.7. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.
7. Срок действия и прекращение Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по нему.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон.
7.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора в порядке, предусмотренном законодательством РФ, с обязательной выплатой Подрядчику части цены, установленной по Договору, за фактически выполненные работы на момент одностороннего отказа от Договора, соответствующие условиям Договора.
7.3.	В случае расторжения Договора в одностороннем порядке, Сторона, являющаяся инициатором расторжения Договора, обязана в трёхдневный срок письменно уведомить другую Сторону о расторжении Договора с указанием причин, а также произвести сдачу-приёмку работ, выполненных на дату уведомления.
8. Разрешение споров
8.1. Разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны разрешают путём переговоров.
8.2. Любой спор, возникающий по настоящему Договору или в связи с ним, неурегулированный путём переговоров, подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в суд по месту нахождения Заказчика.
9. Заключительные положения
9.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.4. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными и не подлежат разглашению или передаче третьим лицам.
10. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик: 
_______________________________________
паспортные данные:
серия и номер: __________________________
выдан __________________________________
________________________________________
адрес регистрации: _______________________
________________________________________
телефон: _______________________________

__________________ / __________________ /
подпись и расшифровка
_______________________
дата
	Подрядчик:
_______________________________________
ИНН: __________________________________
ОГРНИП: ______________________________
р/с: ____________________________________
банк: __________________________________
к/с: ____________________________________
БИК: __________________________________
Адрес: _________________________________
телефон: _______________________________

__________________ / __________________ /
подпись и расшифровка
_______________________
дата
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