POLINA CHAPLANOVA

Акт сдачи-приёмки работ
Мейер Наталья  именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Чапланова Полина Олеговна  именуемый(-ая) в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а индивидуально — «Сторона», подписали настоящее приложение к Договору № 1-22/01 от  «28» января 2022 г. на создание эскизного дизайна помещения (именуемого в дальнейшем Договор) о нижеследующем:
1. Подрядчик сдал, а Заказчик принял выполненные работы по Договору:
	Наименование выполненных работ
	Цена, руб.
	Примечание

	Этап 1. 3   Разработка Декорационного проекта.
	24090
	По желанию Заказчика этап сдан досрочно, степень готовности на дату прекращения работ по этапу 1.3 составляет 50 %
Оплата этапа 1.3 пропорциональна готовности – 50%.
Этап 1.3 отправлен Заказчику в электронном виде.


2.Качество выполненных работ проверено Заказчиком в присутствии Подрядчика и соответствует требованиям Заказчика и/или условиям Договора.
3.Следует к выплате Подрядчику по Договору денежная сумма в размере 24 090 рублей    коп. Указанная сумма должна быть выплачена в порядке, предусмотренном Договором. 
4.Стороны по Договору заявляют, что претензий по исполнению данного Договора друг к другу не имеют.
5.Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.Подрядчик _____________ /__________________/ 		Заказчик _____________ /___________________/



	Подрядчик: 
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__________________ / Чапланова П.О /
подпись и расшифровка
06.05.22
	дата
	Заказчик: 

__________________ / __________________ /
подпись и расшифровка
_______________________
	дата
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