POLINA CHAPLANOVA

Дополнительное соглашение № 1
К Договору № 1-22/01 на создание эскизного дизайна помещения от «28» январь 2022г.
г. Москва____________	«06» апреля  2022г.

Мейер Наталья Борисовна, именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, Чапланова Полина Олеговна, именуемый(-ая) в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а индивидуально — «Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 от 06 апреля 2022г. о нижеследующем:
- Внести изменения в п. 1 приложения № 1 к Договор № 1-22/01 от «28» январь 2022г. и 
Изложить его в следующей редакции:
1. Этапы работ их состав и сроки их выполнения:
	№
	Этап
	Срок. Примечание.

	1.1.
	Составление технического задания.
Анкетирование Заказчика, создание и утверждение Сторонами технического задания на основе анкетирования, составление обмерного плана. 
	Выполнено. Оплачено.

	1.2.
	Проектирование пространства.
Создание планировочного решения с расстановкой мебели и оборудования на плоскости (до 3х вариантов планировок).
Утверждение планировочного решения на плоскости и в объеме.

	Выполнено. Оплачено.

	1.4.
	Разработка Рабочего дизайн-проекта согласно шаблону Чаплановой Полины Олеговны (пример предоставлен). 
Состав рабочего дизайн-проекта:
-Обмерный план
-План демонтируемых перегородок
-План возводимых перегородок
-Экспликация помещений
-План отопления 
-План экспликации помещений
-План расстановки мебели (если не выбрана на данном этапе конкретная, то условный размер)
-План расстановки сантехнического оборудования с привязками (если не выбрана на данном этапе конкретная, то условный размер оборудования)
-План напольных покрытий
-План плинтусов
-План потолков
-Разрезы потолков 
-План потолков с расстановкой осветительного оборудования с привязками
-План настенного осветительного оборудования
-План расстановки выключателей, совмещенный с группами освещения
-План привязки розеток
-Развертки помещений 
-Спецификация заполнения дверных проемов
-Узлы. Разработка отдельных элементов (лестниц, дверей, плинтусов, подоконников, столешниц, встроенной мебели, камина и т.п.) есть необходимо для проекта.
-Ведомость отделочных материалов (если не выбраны конкретные материалы, то рекомендуемые)
*Примечание: Разработка проекта осуществляется по ТЗ Заказчика. Правка в проект до 2-х раз и не больше 15% от всего проекта. 
	15 рабочих дней со дня подписания дополнительного соглашения № 1 от 06 апреля 2022г. и внесения 50% от суммы этапа 1.4 Заказчиком в соответствии с п. 2.3.  договора. А также утверждения окончательного планировочного решения. Планировка считается утвержденной если на ней стоит подпись Заказчика. На основании этой планировки будет разрабатывать в дальнейшем рабочий дизайн- проект. 



	1.3.
	Окончательная корректировка Декорационного проекта. 
Внесение изменения в коллажи до 2-х раз. Составление сводной спецификации мебели и оборудования.
Подготовка Рабочего и Декорационного дизайн-проекта к печати.
	10 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приёмки предыдущего этапа и внесения, оставшихся Заказчиком 50 % от суммы этапа 1.4 в соответствии с п. 2.3 Договора. 




После окончания последнего этапа (Этап 1.3) Подрядчик уведомляет Заказчика по телефону (электронным письмом или электронным сообщением в группе WhatsApp) в порядке, предусмотренном Договором, о готовности результата работ к приёмке и оплате последнего этапа и готовит к согласованной с Заказчиком дате сдачи-приёмки документы, предусмотренные п. 4 Договора.
	Подрядчик: [image: ]
__________Чапланова П. О.________ / __________________ /
подпись и расшифровка
06.04.2022
	дата
	Заказчик: 
__________________ / __________________ /
подпись и расшифровка
_______________________
	дата
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