Приложение № 1

к договору № 1-23/08  от  21 августа 2023г

Состав работ и этапы выполнения дизайн-проекта

Этап I. «Планировочное решение»

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Заполнение формы Технического Задания на дизайн – проект совместно с Заказчиком;

- Обмерный план; *

- План расстановки мебели и оборудования - до 3-х вариантов;

- Схема планировки с указанием основных размеров

- План расстановки мебели в объеме

- План потолка и расстановка осветительных приборов

Площадь разработки по этапу S=   27   м2*

*Площадь текущего и последующих этапов уточняется после готовности обмерного плана в рамках работ по Этапу I. Изменение площади и стоимости фиксируется между Сторонами в Дополнительном соглашении об изменении стоимости работ по Договору.

Этап II. «Концептуальное решение»

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Концептуальное решение (мудборды / коллажи / фото предлагаемых отделочных материалов, мебели, техники, предметов декор и т.п.) для каждого помещения.

- Объемный эскиз в цвете

- Развертки- схемы с указанием идеи и внешнего вида материала.

Площадь разработки по этапу S=    27  м2*

График выполнения работ

- Этап – «Планировочное решение» Срок проведения работ: 10 рабочих дней

- Этап – «Концептуальное решение» Срок проведения работ: 15 рабочих дней

Примечание 1: По соглашению Сторон работы могут быть завершены досрочно.

Примечание 2: согласно п.3.6. Рабочие дни, в течение которых документация

находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ, определенный п. 3.2.

Заказчик /_______________________/	Исполнитель /_______________/

Ф.И.О. Заказчика	Ф.И.О. Исполнителя