Приложение № 1

к договору № 2-23/12  от  29  декабря 2023г

Состав работ и этапы выполнения дизайн-проекта

Этап I. «Планировочное решение»

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Заполнение формы Технического Задания на дизайн – проект совместно с Заказчиком;

- Обмерный план; *

- План расстановки мебели и оборудования - до 3-х вариантов;

- Схема планировки с указанием основных размеров

Площадь разработки по этапу S=   40   м2*

*Площадь текущего и последующих этапов уточняется после готовности обмерного плана в рамках работ по Этапу I. Изменение площади и стоимости фиксируется между Сторонами в Дополнительном соглашении об изменении стоимости работ по Договору.

Этап II. «Концептуальное решение»

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Концептуальное решение (мудборды / коллажи / фото предлагаемых отделочных материалов, мебели, техники, предметов декор и т.п.) для каждого помещения.

Площадь разработки по этапу S=    40  м2*

Этап III. «Рабочая документация»

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

-Обмерный план

-План возводимых перегородок

-Экспликация помещений

-План отопления

-План расстановки мебели

-План расстановки сантехнического оборудования с привязками

-План напольных покрытий

-План плинтусов

-План потолков

-План потолков с расстановкой осветительного оборудования с привязками

-План настенного осветительного оборудования

-План расстановки выключателей, совмещенный с группами освещения

-План привязки розеток

- Спецификация заполнения дверных проемов

-Развертки помещений ( только помещения санузел и кухня)

-Ведомость отделки

Площадь разработки по этапу S=   40   м2*

Примечание 1: В состав документации на дизайн-проект не входят рабочие проекты по следующим разделам: инженерные расчеты нагрузок конструкций, расчеты силовой электрической части, расчеты по вентиляции, отоплению, канализации и кондиционированию (выполняются по дополнительному соглашению).

Примечание 2: Согласование с Заказчиком и подготовка проектной документации осуществляется с учетом имеющихся для Помещения проектов (при условии их своевременной передачи Исполнителю): отопления, вентиляции, кондиционирования, системы «умный дом», акустической системы, домашнего кинотеатра, встраиваемого пылесоса, разработанных третьими лицами.

График выполнения работ

- Этап – «Планировочное решение» Срок проведения работ: 7 рабочих дней

- Этап – «Концептуальное решение» Срок проведения работ: 10 рабочих дней

- Этап – «Рабочая документация» Срок проведения работ: 10 рабочих дней

Примечание 1: По соглашению Сторон работы могут быть завершены досрочно.

Примечание 2: согласно п.3.5. Рабочие дни, в течение которых документация

находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ, определенный п. 3.2.

Заказчик /_______________________/	Исполнитель /_______________/

Ф.И.О. Заказчика	Ф.И.О. Исполнителя