Приложение № 1
к договору № 1-24/09  от 02 сентября 2024 г


Состав работ выполнения дизайн-проекта  и этапы

1.  «Концептуальное решение -свет»

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
1. Заполнение формы Технического Задания на дизайн – проект 
2. Обмерный план по выданным размерам;
3. План расстановки мебели и оборудования по выданному плану
4. Концептуальное решение  по свету (мудборды / коллажи / фото предлагаемых осветительных приборов) для каждого помещения до 2х вариантов.

Площадь разработки по этапу  S=   28, 2   м2
 *не включена в площадь лоджия и гардеробная

2. «Рабочая документация», «Комплектация»*

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
-План потолков с расстановкой осветительного оборудования с привязками
-План настенного и отдельностоящего осветительного оборудования с привязками
-План расстановки выключателей существующих, совмещенный с группами освещения

Комплектация *:

Спецификация осветительного оборудования с указанием количества, стоимости, контактов поставщика.

Площадь разработки по этапу S=   28,2   м2*
*не включена в площадь лоджия и гардеробная


Примечание 1: В состав документации на дизайн-проект не входят рабочие проекты по следующим разделам: инженерные расчеты нагрузок конструкций, расчеты силовой электрической части, расчеты по вентиляции, отоплению, канализации и кондиционированию (выполняются по дополнительному соглашению). 
* в состав работ не входят выезды с Исполнителем в салон поставщиков для подбора материалов, мебели и оборудования. Данные выезды оплачиваются отдельно, согласно тарифам студии, из расчета 10 000  (десять тысяч) рублей за выезд, длительностью до от 3-6 часов за выезд (1–3 салона за выезд). 

График выполнения работ
Срок проведения работ: 10  рабочих дней
Примечание 1: По соглашению Сторон работы могут быть завершены досрочно.  
Примечание 2:  согласно п.3.3 . Рабочие дни, в течение которых документация
находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ, определенный п. 3.1.  



Заказчик /_______________________/	Исполнитель /_______________/ 
	Ф.И.О. Заказчика	Ф.И.О. Исполнителя 




