Приложение № 1

к договору № 1-24/03  от  28  марта  2024г

Состав работ и этапы выполнения дизайн-проекта

Этап I.  «Концептуальное решение -коллажи»

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Заполнение формы Технического Задания на дизайн – проект совместно с Заказчиком;

- План-схема расстановки мебели и оборудования  в 3Д объеме в цвете

- Концептуальное решение ( коллажи / фото предлагаемых отделочных материалов, мебели, техники, предметов декор и т.п.) для каждого помещения.

Площадь разработки по этапу S=   80   м2*

График выполнения работ

- Этап I – «Концептуальное решение -коллажи»

Срок проведения работ: 10 рабочих дней

Примечание 1: По соглашению Сторон работы могут быть завершены досрочно.

Примечание 2: согласно п.3.2. Рабочие дни, в течение которых документация

находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ, определенный п. 3.1.

Заказчик /_______________________/	Исполнитель /___

Григорьева Т.Г.	Чапланова П.О.

____________/

Ф.И.О. Заказчика	Ф.И.О. Исполнителя