Приложение № 1

к договору № 1-24/02  от  2 февраля 2024г

Состав работ и этапы выполнения планировочного решения

Этап I. «Планировочное решение»

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Заполнение формы Технического Задания на разработку планировочного решения

- План расстановки мебели и оборудования - до 3-х вариантов;

- Схема планировки с указанием основных размеров

- Итоговое планировочное решение с указанием основных размеров

Площадь разработки по этапу S=   200   м2*

*Площадь уточняется после готовности итогового планировочного решения . Изменение площади и стоимости фиксируется между Сторонами в Дополнительном соглашении об изменении стоимости работ по Договору.

График выполнения работ

- Этап – «Планировочное решение» Срок проведения работ: 10  рабочих дней

Примечание 1: По соглашению Сторон работы могут быть завершены досрочно.

Примечание 2: согласно п.3.3. Рабочие дни, в течение которых документация

находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ, определенный п. 3.1.

Заказчик /_______________________/	Исполнитель /_______________/

Ф.И.О. Заказчика	Ф.И.О. Исполнителя