Приложение № 1

к договору № 3-24/09  от  11 сентября 2024г

Состав работ и этапы выполнения дизайн-проекта

Этап I. «Планировочное решение»

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Заполнение формы Технического Задания на дизайн – проект совместно с Заказчиком;

- Обмерный план с размерами от Заказчика; *

- План расстановки мебели и оборудования - до 2-х вариантов;

- Схема планировки с указанием основных размеров

- План расстановки мебели в объеме

- План электрики (розетки и выключатели) с привязками

Площадь разработки по этапу S=   18   м2*

*Площадь текущего и последующих этапов уточняется после готовности обмерного плана в рамках работ по Этапу I. Изменение площади и стоимости фиксируется между Сторонами в Дополнительном соглашении об изменении стоимости работ по Договору.

Этап II. «Концептуальное решение»

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Концептуальное решение (мудборды / коллажи / фото предлагаемых отделочных материалов, мебели, техники, предметов декор и т.п.) для каждого помещения.

- Объемный эскиз в цвете

- Развертки- схемы с указанием идеи и внешнего вида материала.

- Спецификация отделочных материалов, мебели, осветительного оборудования с указанием количества, стоимости, контактов поставщика.

Площадь разработки по этапу S=    18  м2*

График выполнения работ

- Этап – «Планировочное решение» Срок проведения работ: 5 рабочих дней

- Этап – «Концептуальное решение» Срок проведения работ: 5 рабочих дней

Примечание 1: По соглашению Сторон работы могут быть завершены досрочно.

Примечание 2: Согласно п.3.3. Рабочие дни, в течение которых документация

находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ, определенный п. 3.2.

Заказчик /_______________________/	Исполнитель /_______________/

Ф.И.О. Заказчика	Ф.И.О. Исполнителя