Дополнительное соглашение № 1

к Договору № 1-25/11 от «17» ноября 2025 г.
об изменении объёма и стоимости работ

г. Раменское                                                                                                             «03 »февраля  2026 г.

Корягин Алексей Алексеевич, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Чапланова Полина Олеговна, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, далее совместно именуемые – «Стороны», подписали настоящее Дополнительное соглашение к Договору № 1-25/11 от «17» ноября 2025 г. о нижеследующем:

1. В связи с увеличением объёма работ по разработке дизайн-проекта Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в Договор № 1-25/11 от «17» ноября 2025 г.:

1.1. Дополнить Этап II «Концептуальное решение», предусмотренный Приложением № 1 к Договору, разработкой концептуального решения для мансардного этажа.
Площадь дополнительной разработки по Этапу II составляет 79,6 м².

1.2. Стоимость дополнительных работ по Этапу II «Концептуальное решение» для мансардного этажа составляет 71 640 (Семьдесят одна тысяча шестьсот сорок) рублей 00 копеек. Указанная стоимость рассчитана исходя из базовой ставки, установленной п. 2.1 Договора, и является дополнительной к стоимости работ, указанной в п. 2.1 Договора.

1.3. Общая стоимость работ по Договору увеличивается на сумму, указанную в п. 1.2 настоящего Дополнительного соглашения.

1.4. Срок выполнения дополнительных работ по Этапу II «Концептуальное решение» составляет 5 (пять) рабочих дней.

2. По всем остальным вопросам взаимодействия Сторон действуют положения основного Договора № 1-25/11 от «17» ноября 2025 г.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента оплаты  Заказчиком и подписания  Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

Заказчик                                                                                                                           Исполнитель

_____________/_________________                                       _____________/Чапланова П.О.
(подпись)        (Ф.И.О.)                                                                 (подпись)