Приложение № 1
к договору № 1-26/09  от  02 сентября 2026г


Состав работ и этапы выполнения планировочного решения  

 «Планировочное решение» 
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1. Заполнение формы Технического Задания на разработку планировочного решения 
2. План расстановки мебели и оборудования - до 3-х вариантов;
3. Схема планировки с указанием основных размеров
4. Итоговое планировочное решение с указанием основных размеров

Площадь разработки по этапу S=   23,8   м2


График выполнения работ

1.  «Планировочное решение» Срок проведения работ: 5  рабочих дней


Примечание 1: По соглашению Сторон работы могут быть завершены досрочно.  
Примечание 2: Согласно п.3.1. Рабочие дни, в течение которых документация
находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ.  



Заказчик /_______________________/	Исполнитель /_______________/ 
	Ф.И.О. Заказчика	Ф.И.О. Исполнителя 




