Приложение № 1

к договору № 1-26/09  от  02 сентября 2026г

Состав работ и этапы выполнения планировочного решения

«Планировочное решение»

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Заполнение формы Технического Задания на разработку планировочного решения

- План расстановки мебели и оборудования - до 3-х вариантов;

- Схема планировки с указанием основных размеров

- Итоговое планировочное решение с указанием основных размеров

Площадь разработки по этапу S=   23,8   м2

График выполнения работ

- «Планировочное решение» Срок проведения работ: 5  рабочих дней

Примечание 1: По соглашению Сторон работы могут быть завершены досрочно.

Примечание 2: Согласно п.3.1. Рабочие дни, в течение которых документация

находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ.

Заказчик /_______________________/	Исполнитель /_______________/

Ф.И.О. Заказчика	Ф.И.О. Исполнителя